# Důvodová zpráva:

Dne 3. 3. 2016 schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/91/24/2016 podání žádostí o finanční podporu investičních akcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 113 300, který vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a rovněž souhlasila se zajištěním předfinancování a spolufinancování těchto akcí v případě získání podpory z tohoto programu.

Výzva k podávání žádostí byla vyhlášena 15. 12. 2015 a příjem žádostí bude ukončen 15. 3. 2016. Projekty této výzvy lze realizovat do 31. 12. 2018.

Maximální dotace na jednu akci je stanovena na 50 mil. Kč. Spolufinancování ze státního rozpočtu je ve výši maximálně 75 % celkových nákladů a podíl příjemce dotace je minimálně 25 %. Kraje jsou uvedeny ve výčtu oprávněných žadatelů.

Usnesení zastupitelstva o předfinancování a spolufinancování je povinnou přílohou žádostí o finanční podporu investičních akcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 113 300.

Připravované investiční akce

- Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. - Obnova vnitřního vybavení zařízení sociálních služeb - domova se zvláštním režimem

Cíl akce:

Hlavním cílem projektu je humanizace prostředí objektu organizace Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o., ve kterém je poskytována služba domov se zvláštním režimem. Cíle projektu bude dosaženo obměnou nábytkového vybavení ve 22 dvoulůžkových a 10 jednolůžkových pokojích uživatelů sociální služby domova se zvláštním režimem. Vybavení je již 30 let staré, opotřebované a nevyhovující z hlediska současných standardů a kulturní úrovně života naší společnosti.

Cíl projektu je v souladu se specifickým cílem č. 2 Podpora zkvalitnění pobytových služeb sociální péče, bod 5 - obnova vnitřního vybavení zařízení sociálních služeb lůžky a nábytkem.

Popis akce:

Akce bude realizována v objektu příspěvkové organizace Sociálních služeb pro seniory Šumperk, U Sanatoria 2631/25, PSČ: 787 01 Šumperk. Obměna, respektive nákup nového nábytku do pokojů, bude zahrnovat následující komponenty:

| Vybavení pokojů jednolůžkový pokoj položka ks cena / ks celkem DPH % DPH Kč cena s DPH stolek k lůžku s ramenem 1 6 229 Kč 6 229 Kč 21% 1 308 Kč 7 537 Kč vzpomínkový box 1 3 857 Kč 3 857 Kč 21% 810 Kč 4 667 Kč šatní skříň jednoduchá 1 14 349 Kč 14 349 Kč 21% 3 013 Kč 17 362 Kč komoda na prádlo 1 10 511 Kč 10 511 Kč 21% 2 207 Kč 12 718 Kč stůl 80x80 1 992 Kč 992 Kč 21% 208 Kč 1 200 Kč židle 2 2 594 Kč 5 188 Kč 21% 1 089 Kč 6 277 Kč celkem za 1 pokoj 41 126 Kč 8 636 Kč 49 762 Kč počet pokojů 4 celkem za jednolůžkové pokoje 164 502 Kč 199 047 Kč dvojlůžkový pokoj - 3,5 x 5,5 m položka ks cena / ks celkem DPH % DPH Kč cena s DPH stolek k lůžku s ramenem 2 6 229 Kč 12 458 Kč 21% 2 616 Kč 15 074 Kč vzpomínkový box 2 3 857 Kč 7 715 Kč 21% 1 620 Kč 9 335 Kč šatní skříň jednoduchá 2 14 349 Kč 28 697 Kč 21% 6 026 Kč 34 724 Kč komoda na prádlo 2 10 511 Kč 21 022 Kč 21% 4 415 Kč 25 437 Kč stůl 80x80 1 992 Kč 992 Kč 21% 208 Kč 1 200 Kč židle 2 2 594 Kč 5 188 Kč 21% 1 089 Kč 6 277 Kč celkem za 1 pokoj 76 072 Kč 15 975 Kč 92 047 Kč počet pokojů 22 celkem za dvoulůžkové pokoje 1 673 575 Kč 2 025 026 Kč jednolůžkový pokoj - 3,5 x 5,5 m položka ks cena / ks celkem DPH % DPH Kč cena s DPH stolek k lůžku s ramenem 1 6 229 Kč 6 229 Kč 21% 1 308 Kč 7 537 Kč vzpomínkový box 1 3 857 Kč 3 857 Kč 21% 810 Kč 4 667 Kč šatní skříň kombinovaná 1 14 349 Kč 14 349 Kč 21% 3 013 Kč 17 362 Kč komoda na prádlo | 2 10 511 Kč 21 022 Kč 21% 4 415 Kč 25 437 Kč stůl 80x80 1 992 Kč 992 Kč 21% 208 Kč 1 200 Kč židle 2 2 594 Kč 5 188 Kč 21% 1 089 Kč 6 277 Kč celkem za 1 pokoj 51 637 Kč 10 844 Kč 62 481 Kč počet pokojů 6 celkem za jednolůžkové pokoje 309 821 Kč 374 884 Kč Vybavení jídelny položka ks cena / ks celkem DPH % DPH Kč cena s DPH jídelní stůl 16 2 500 Kč 40 000 Kč 21% 8 400 Kč 48 400 Kč židle 64 2 594 Kč 166 003 Kč 21% 34 861 Kč 200 864 Kč nábytková sestava do jídelny 2 20 000 Kč 40 000 Kč 21% 8 400 Kč 48 400 Kč celkem jídelna 246 003 Kč 297 664 Kč Rozpočet celkem 2 393 902 Kč 2 896 621 Kč |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Finanční zabezpečení akce:

Jedná se o projekt zaměřený na reprodukci majetku. Podpora bude poskytována formou nevratné finanční pomoci ex-post.

| Předpokládané celkové náklady v Kč vč. 21 % DPH | Dotace 75 % ze SR v Kč vč. 21 % DPH | Podíl 25 % OK v Kč vč. 21 % DPH |
| --- | --- | --- |
| 2 896 621,00 | 2 172 466,00 | 724 155,00 |

Prostředky na kofinancování a předfinancování se předpokládá zajistit z rozpočtu Olomouckého kraje.

Předpokládaný časový harmonogram:

Předpoklad podání projektového záměru:    		do 15. 3. 2016

Realizace projektu:	7/2016 – 12/2016

Závěrečné vyhodnocení akce:	 2/2017

- Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. - rekonstrukce kuchyně

Cíl akce:

Cílem akce je rekonstrukce a modernizace stávající kuchyně v příspěvkové organizaci Sociální služby pro seniory Šumperk.

K 1. 1. 2015 došlo ke sloučení příspěvkových organizací Domov důchodců Šumperk, poskytující službu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem a Sociální služby Šumperk, poskytující pečovatelskou službu a službu chráněné bydlení. Nedílnou součástí těchto služeb tvoří základní činnost poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Strava (obědy) pro pečovatelskou službu jsou doposud nakupovány u externího soukromého dodavatele. Sloučení příspěvkových organizací nabídlo logické řešení spočívající v rozšíření stravovacího provozu, resp. v rekonstrukci kuchyně, která umožní zvýšení kapacity připravovaného jídla a rozvoz obědů připravovaných ve vlastní kuchyni příspěvkové organizace. Stávající provoz pochází z roku 1984 a byl koncipován na kapacitu 150 obědů. V současné době je původní kapacita překračována dvojnásobně a další rozšíření bez zásadní rekonstrukce možné není. Přístrojové vybavení ani stavebnětechnická část plně neodpovídají dnešním parametrům. Cíl projektu je v souladu se specifickým cílem č. 2 Podpora zkvalitnění pobytových služeb sociální péče, bod 2 - rekonstrukce a modernizace stravovacích a prádelenských provozů.

Popis akce:

Místem realizace stavby bude objekt Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem U sanatoria 2631/25, PSČ: 78701, Šumperk.

Rekonstrukce zasáhne do 1. PP a 1. NP hospodářského pavilonu. V 1. PP bude provedena nová strojovna VZT, bude vybudován nový prostor pro osazení chladicích boxů (maso/mléčné výrobky/ovoce a zelenina), dále nová strojovna chlazení a zázemí pro personál. V 1. NP dojde vlivem nové technologie ke změně celkových dispozic varny, jídelny, bude vybudováno mycí centrum, rekonstrukce zasáhne i do vstupní haly, dále musí být instalovány nové rozvody vzduchotechniky, zdravoinstalace, elektroinstalace a plynoinstalace.

Rekonstrukce kuchyně vyřeší požadavky na zvýšení kapacity a vyhoví podmínkám, které jsou v současné době kladeny na pracovní prostředí, hygienu a životní prostřední. Rekonstrukcí kuchyně a souvisejících provozů bude podpořeno celkové zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb.

Po dobu rekonstrukce kuchyně bude strava pro uživatele služeb zajištěna externím dodavatelem.

Rozpočet projektu 22 984 721,10 Kč včetně DPH.

Finanční zabezpečení akce:

Jedná se o investiční projekt. Podpora bude poskytována formou nevratné finanční pomoci ex-post.

| Předpokládané celkové náklady v Kč vč. 15 % DPH | Dotace 75 % ze SR v Kč vč. 15 % DPH | Podíl 25 % OK v Kč vč. 15 % DPH |
| --- | --- | --- |
| 22 984 721,00 | 17 238 541,00 | 5 746 180,00 |

Tato akce byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 18. 12. 2015 pod č. j. ÚZ/18/14/2015, Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2016. Prostředky na kofinancování a předfinancování se předpokládá zajistit z rozpočtu Olomouckého kraje.

Předpokládaný časový harmonogram:

Předpoklad podání projektového záměru:    15. 3. 2016

Realizace projektu: 7/2016 – 7/2017

Závěrečné vyhodnocení akce: 8/2017

- Klíč - centrum sociálních služeb - rekonstrukce budovy

Cíl akce:

Cílem projektu je odstranění bariér areálu příspěvkové organizace Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, prostřednictvím stavebních úprav v areálu.

Cíl projektu je v souladu se specifickým cílem č. 3 – Podpora mobility.

Popis akce:

Předmětem této investice je přístavba a stavební úpravy objektu p.č. st. 13,21/1,134 k.ú. Hejčín. Jedná se o areál příspěvkové organizace Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Dolní Hejčínská 50/28, Hejčín, 779 00 Olomouc. Objekt je ve vlastnictví Olomouckého kraje.

Objekt bude ze strany dvora doplněn jednopodlažní přístavbou a obvodové konstrukce objektu budou zatepleny. Do objektu je navržen krytý vstup z jižní strany v návaznosti na stávající zpevněné plochy areálu, ze zádveří je pak přístupná samostatná šatna pro Snoezelen a vlastní místnost Snoezelenu (Snoezelen je multifunkční metoda, která je realizována ve speciálně upraveném prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, haptických stimulů, vůní atd.), šatna pro klienty zařízení, ergoterapeutická dílna se samostatným skladem a cvičná kuchyně. V zadní partii objektu je navržena hygienická místnost, vybavená mycím lůžkem, bezbariérovou sprchou, WC a umyvadlem, samostatné bezbariérové WC pro klienty, hygienické zařízení – pohotovostní WC s předsíní – pro personál a sklad.

Všechny prostory objektu budou bezbariérové. Objekt bude vybaven příslušnými bezpečnostními prvky pro bezkolizní pohyb klientů. Rovněž budou provedeny bezbariérové úpravy v nádvoří. Součásti akce bude i vybavení interiéru.

Rozpočet projektu 8 412 000,00 Kč včetně DPH.

Finanční zabezpečení akce:

Jedná se o investiční projekt. Podpora bude poskytována formou nevratné finanční pomoci ex-post.

| Předpokládané celkové náklady v Kč vč. 21 % DPH | Dotace 75 % ze SR v Kč vč. 21 % DPH | Podíl 25 % OK v Kč vč. 21 % DPH |
| --- | --- | --- |
| 8 412 000,00 | 6 309 000,00 | 2 103 000,00 |

Tato akce byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 18. 12. 2015 pod č. j. ÚZ/18/14/2015, Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2016. Prostředky na kofinancování a předfinancování se předpokládá zajistit z rozpočtu Olomouckého kraje.

Předpokládaný časový harmonogram:

Předpoklad podání projektového záměru:    15. 3. 2016

Realizace projektu: 5/2016 – 7/2017

Závěrečné vyhodnocení akce: 9/2017

- Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace  - rekonstrukce bytových jader

Cíl akce:

Cílem této investiční akce je rekonstrukce stávajících hygienických jader bytových jednotek, které pochází z roku 1983. Vzhledem k tomu, že se zvýšil věkový průměr uživatelů tohoto sociálního zařízení, tak stávající bytová jádra nesplňují požadavky po materiální a technické stránce, neodpovídají požadavkům a potřebám uživatelů této sociální služby – věkový průměr je 77,5 let.

Cíl projektu je v souladu se specifickým cílem č. 3 – Podpora mobility, bod 3 - bezbariérové řešení hygienického zázemí.

Popis akce:

V rámci realizace projektu bude rekonstruováno sociální zázemí v 41 bytových jednotách, včetně kuchyňského koutu pro samostatnou přípravu stravy uživatelů. Pět bytových jednotek bude upraveno pro pobyt uživatelů s tělesným postižením, kterým stávající zázemí neumožňuje poskytování sociální služby, popřípadě pro stávající uživatele se zhoršením pohybového aparátu a omezením mobility.

Objekt se díky této investici stane plně bezbariérový.

Rozpočet projektu 28 693 688,00 Kč včetně DPH.

Finanční zabezpečení akce:

Jedná se o investiční projekt. Podpora bude poskytována formou nevratné finanční pomoci ex-post.

| Předpokládané celkové náklady v Kč vč. 15 % DPH | Dotace 75 % ze SR v Kč vč. 15 % DPH | Podíl 25 % OK v Kč vč. 15 % DPH |
| --- | --- | --- |
| 28 693 688 Kč | 21 520 266 Kč | 7 173 422,00 |

Tato akce byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 18. 12. 2015 pod č. j. ÚZ/18/14/2015, Rozpočet Olomouckého kraje na rok 2016. Prostředky na kofinancování a předfinancování se předpokládá zajistit z rozpočtu Olomouckého kraje.

Předpokládaný časový harmonogram:

Předpoklad podání projektového záměru:    15. 3. 2016

Realizace projektu: 8/2016 – 6/2018

Závěrečné vyhodnocení akce: 6/2018

Rada Olomoucké kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit předfinancování a spolufinancování investičních akcí v případě získání podpory z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 113 300